BranchMatch

Master Integration Test Plan

גרסה 2.1 | מרץ 2026 | לאחר השלמת גל א׳

עודכן עם תוצאות בדיקות אמיתיות

# שינויים מגרסה 2.0 ל-2.1

| תאריך | שינוי | סטטוס |
| --- | --- | --- |
| מרץ 2026 | תיקון notify-advisor-case-rejected — from: noreply@eshel-f.com | ✅ נפתר |
| מרץ 2026 | תיקון notify-banker-appetite-approved — סינון אישור vs דחייה | ✅ נפתר |
| מרץ 2026 | תיקון notify-advisor-banker-interest — banker_id דרך appetite | ✅ נפתר |
| מרץ 2026 | יצירת notify-banker-advisor-interest + webhook חדש | ✅ נפתר |
| מרץ 2026 | הוספת advisor_id לטבלת matches | ✅ נפתר |
| מרץ 2026 | עדכון RLS — matches ו-messages לתמוך ב-case_id=NULL | ✅ נפתר |
| מרץ 2026 | express_interest_in_appetite — פנייה ישירה מיועץ לבנקאי | ✅ נפתר |
| מרץ 2026 | useMatches — פילטר בנקאי/יועץ לתמוך ב-case=null | ✅ נפתר |
| מרץ 2026 | AdvisorMarket — אנונימיות + כפתור "צור קשר" פותח צ'אט | ✅ נפתר |
| מרץ 2026 | BankDashboard — expressedCases נשמר מ-DB | ✅ נפתר |
| מרץ 2026 | Matches.tsx — BankView מסנן matches ללא תיק | ✅ נפתר |
| מרץ 2026 | run_matching_for_case — חסימת matching על תיק נדחה | ✅ נפתר |
| מרץ 2026 | TC-D05 — כפתור עריכה על תיאבון | ⏳ ממתין |
| מרץ 2026 | TC-C09 — כפתור "הרץ התאמה מחדש" על תיק סגור | 📋 לאחר פיילוט |

# מטריצת אימיילים — מאומתת

כל שורה בטבלה זו נבדקה ואומתה בבדיקות אמיתיות.

| אירוע | מקבל | לא מקבל | סטטוס בדיקה |
| --- | --- | --- | --- |
| תיק אושר על ידי Admin | יועץ | בנקאי, Admin | ✅ עובד |
| תיק נדחה על ידי Admin | יועץ | בנקאי, Admin | ✅ עובד |
| auto-match נוצר | יועץ בלבד | בנקאי (Badge בלבד) | ✅ עובד |
| בנקאי הביע עניין ידנית | יועץ | בנקאי | ✅ עובד |
| יועץ אישר ועבר לצ'אט | בנקאי בלבד | יועץ | ✅ עובד |
| יועץ דוחה בנקאי | אף אחד | שניהם | ✅ עובד |
| תיאבון אושר | בנקאי | יועץ, Admin | ✅ עובד |
| תיאבון נדחה | בנקאי | יועץ, Admin | ✅ עובד |
| משתמש אושר | המשתמש | Admin | ⬜ טרם נבדק |
| משתמש נדחה | המשתמש | Admin | ⬜ טרם נבדק |

# א. Auth — הרשמה וכניסה

| מזהה | מודול | תרחיש | צעדי בדיקה | תוצאה מצופה | עדיפות | סטטוס |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TC-A01 | Auth | הרשמת יועץ חדש | 1. לחץ הרשם 2. בחר יועץ 3. מלא פרטים 4. שלח | חשבון נוצר. מסך "ממתין לאישור". אין גישה לפיצ'רים. | קריטי | ⬜ |
| TC-A02 | Auth | הרשמת בנקאי חדש | 1. לחץ הרשם 2. בחר בנקאי 3. מלא פרטים 4. שלח | חשבון נוצר. מסך "ממתין לאישור". Admin מקבל Badge. | קריטי | ⬜ |
| TC-A03 | Auth | כניסה לפני אישור Admin | 1. הרשם 2. נסה להתחבר מיד | מסך "ממתין לאישור". פעולות חסומות. | קריטי | ⬜ |
| TC-A04 | Auth | כניסת יועץ מאושר | 1. התחבר כיועץ מאושר | מגיע ל /advisor/dashboard. | קריטי | ⬜ |
| TC-A05 | Auth | כניסת בנקאי מאושר | 1. התחבר כבנקאי מאושר | מגיע ל /bank/dashboard. | קריטי | ⬜ |
| TC-A06 | Auth | כניסת Admin | 1. התחבר כ-Admin | מגיע ל /admin/dashboard. | קריטי | ⬜ |
| TC-A07 | Auth | התנתקות | 1. לחץ שם משתמש 2. לחץ התנתק | חזרה לדף ראשי. Session מנוקה. | גבוה | ⬜ |
| TC-A08 | Auth | גישה ישירה ל-URL ללא כניסה | 1. נסה /advisor/dashboard ללא כניסה | Redirect לדף התחברות. | גבוה | ⬜ |
| TC-A09 | Auth | גישה ל-URL של תפקיד אחר | 1. כנס כיועץ 2. נסה /admin/dashboard | Redirect ל /advisor/dashboard. | גבוה | ⬜ |

# ב. Admin

| מזהה | מודול | תרחיש | צעדי בדיקה | תוצאה מצופה | עדיפות | סטטוס |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TC-B01 | Admin | אישור משתמש — יועץ | 1. Admin → "משתמשים ממתינים" 2. לחץ אשר | is_approved=true. אימייל "הצטרפותך אושרה" נשלח. | קריטי | ⬜ |
| TC-B02 | Admin | אישור משתמש — בנקאי | 1. Admin → אשר בנקאי | is_approved=true. אימייל אישור נשלח. | קריטי | ⬜ |
| TC-B03 | Admin | דחיית משתמש — מחיקה מלאה | 1. Admin → דחה משתמש | נמחק מ-profiles וגם מ-auth.users. אימייל נשלח. | קריטי | ⬜ |
| TC-B04 | Admin | אישור תיק — auto-match | 1. יועץ הגיש תיק 2. Admin → אשר | auto-match רץ. אימייל "התיק שלך אושר" ליועץ. תיק נעלם מ"תוכן לאישור". | קריטי | ⬜ |
| TC-B05 | Admin | דחיית תיק | 1. יועץ הגיש תיק 2. Admin → דחה | תיק נעלם מ"תוכן לאישור". אימייל "תיקך נדחה" ליועץ. לא נשלח "אושר". | קריטי | ✅ |
| TC-B06 | Admin | אישור תיאבון | 1. בנקאי הגדיר תיאבון 2. Admin → אשר | auto-match לכל התיקים. אימייל "תיאבון אושר" לבנקאי בלבד. | קריטי | ✅ |
| TC-B07 | Admin | דחיית תיאבון | 1. בנקאי הגדיר תיאבון 2. Admin → דחה | תיאבון נעלם. is_active=false. אימייל "תיאבון נדחה" לבנקאי. לא נשלח "אושר". | קריטי | ✅ |
| TC-B08 | Admin | סקירה — נתונים נכונים | 1. Admin → "סקירה כללית" | מספרים נכונים: יועצים/בנקאים/תיקים/שידוכים. | גבוה | ⬜ |

# ג. מודול יועץ

## ג.1 — ניהול תיקים

| מזהה | מודול | תרחיש | צעדי בדיקה | תוצאה מצופה | עדיפות | סטטוס |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TC-C01 | יועץ — תיק | הגשת תיק חדש | 1. לחץ "הגש תיק" 2. מלא כל השדות 3. שמור | תיק נוצר. is_approved=false. Admin רואה Badge. | קריטי | ⬜ |
| TC-C02 | יועץ — תיק | תיק לא מאושר לא מופיע בהתאמות | 1. הגש תיק 2. לפני אישור Admin — כנס להתאמות | התיק לא מוצג בהתאמות. | קריטי | ✅ |
| TC-C03 | יועץ — תיק | תיק נדחה — כפתורי פעולה | 1. Admin דוחה תיק 2. יועץ פותח דשבורד | Badge "נדחה". כפתורי "מחק" + "ערוך והגש מחדש". לא מוצג בהתאמות. | קריטי | ✅ |
| TC-C04 | יועץ — תיק | מחיקת תיק נדחה | 1. תיק נדחה 2. לחץ "מחק תיק" | תיק נמחק. לא מוצג בשום מקום. | גבוה | ✅ |
| TC-C05 | יועץ — תיק | עריכה והגשה מחדש | 1. תיק נדחה 2. לחץ "ערוך והגש מחדש" 3. הוסף הערה 4. שלח | תיק מסומן "הוגש מחדש". Admin רואה תג + הערה. | גבוה | ✅ |

## ג.2 — התאמות

| מזהה | מודול | תרחיש | צעדי בדיקה | תוצאה מצופה | עדיפות | סטטוס |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TC-C06 | יועץ — התאמות | auto-match — אימייל | 1. Admin מאשר תיק עם תיאבון תואם | יועץ מקבל "נמצאה התאמה פוטנציאלית". Badge על "התאמות". | קריטי | ✅ |
| TC-C07 | יועץ — התאמות | בנקאי מביע עניין — אימייל | 1. בנקאי לוחץ "הצע התאמה" | יועץ מקבל "בנק X מתעניין". לא "נמצאה התאמה". | קריטי | ✅ |
| TC-C08 | יועץ — התאמות | "אשר ועבור לצ'אט" | 1. בנקאי הביע עניין 2. יועץ לוחץ "אשר ועבור לצ'אט" | פעולה אחת: status=closed, ניווט לצ'אט. בנקאי מקבל אימייל. | קריטי | ✅ |
| TC-C09 | יועץ — התאמות | "הרץ התאמה מחדש" — הגבלות | 1. לחץ על תיק עם שידוך סגור | כפתור לא זמין על תיק סגור. הודעת שגיאה מתאימה. | גבוה | ⚠️ לאחר פיילוט |
| TC-C10 | יועץ — התאמות | ריבוי בנקאים על תיק | 1. 2 בנקאים הביעו עניין | שניהם מוצגים כ-matches נפרדים. | גבוה | ⬜ |
| TC-C11 | יועץ — התאמות | Silent refresh | 1. Admin אשר/דחה תיק 2. המתן 15 שניות | דשבורד מתעדכן ללא F5 וללא ריצוד. | גבוה | ✅ |

## ג.3 — שוק תיאבון

| מזהה | מודול | תרחיש | צעדי בדיקה | תוצאה מצופה | עדיפות | סטטוס |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TC-C12 | יועץ — שוק | אנונימיות — ללא שם בנקאי | 1. יועץ → "שוק תיאבון" | מוצג: שם בנק בלבד. אין שם בנקאי אישי. | קריטי | ✅ |
| TC-C13 | יועץ — שוק | "צור קשר" פותח צ'אט ישיר | 1. לחץ "צור קשר" על תיאבון | match נוצר עם status=closed. ניווט ישיר לצ'אט. ללא תיק רשמי. | קריטי | ✅ |

# ד. מודול בנקאי

## ד.1 — ניהול תיאבון

| מזהה | מודול | תרחיש | צעדי בדיקה | תוצאה מצופה | עדיפות | סטטוס |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TC-D01 | בנקאי — תיאבון | יצירת תיאבון | 1. בנקאי → "הוסף תיאבון" 2. מלא פרמטרים 3. שמור | תיאבון נוצר. is_approved=false. Admin רואה Badge. | קריטי | ⬜ |
| TC-D02 | בנקאי — תיאבון | סטטוס "בבדיקה" | 1. בנקאי יצר תיאבון 2. טרם אושר | badge ענבר "בבדיקה". לא פעיל ב-matching. | גבוה | ⬜ |
| TC-D03 | בנקאי — תיאבון | סטטוס "נדחה" | 1. Admin דוחה תיאבון | badge אדום "נדחה" בדשבורד ובאזור תיאבון. אימייל נשלח. | קריטי | ✅ |
| TC-D04 | בנקאי — תיאבון | מחיקת תיאבון | 1. לחץ "מחק" על תיאבון | תיאבון נמחק. לא מוצג. | גבוה | ⬜ |
| TC-D05 | בנקאי — תיאבון | אין כפתור עריכה | 1. בנקאי פותח תיאבון פעיל | יש רק כפתור "מחק". אין כפתור "ערוך". | גבוה | ❌ ממתין לתיקון |

## ד.2 — שוק פתוח

| מזהה | מודול | תרחיש | צעדי בדיקה | תוצאה מצופה | עדיפות | סטטוס |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TC-D06 | בנקאי — שוק | צפייה בתיקים אנונימיים | 1. בנקאי → "שוק פתוח" | תיקים מאושרים ללא שם יועץ. | קריטי | ⬜ |
| TC-D07 | בנקאי — שוק | "מעוניין בתיק זה" במסך שוק | 1. לחץ "מעוניין בתיק זה" בשוק הפתוח | banker_status=interested. כפתור הופך ל"נשלח ✓". | קריטי | ✅ |
| TC-D08 | בנקאי — שוק | "הצע התאמה" בדשבורד — disabled | 1. לחץ "הצע התאמה" בדשבורד 2. בדוק אחרי refresh | כפתור הופך ל"נשלח ✓". נשמר גם אחרי רענון דף. | קריטי | ✅ |
| TC-D09 | בנקאי — שוק | מניעת כפילות — auto-match קיים | 1. קיים auto-match 2. לחץ "הצע התאמה" מהדשבורד | match קיים מתעדכן. score נשמר. לא נוצר match כפול. | קריטי | ✅ |

## ד.3 — התאמות

| מזהה | מודול | תרחיש | צעדי בדיקה | תוצאה מצופה | עדיפות | סטטוס |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TC-D10 | בנקאי — התאמות | auto-match — בנקאי פועל ראשון (תרחיש א') | 1. קיים auto-match (שניהם pending) 2. בנקאי → "התאמות" 3. לחץ "הצע התאמה" 4. בדוק כפתור + אימייל | כפתור הופך ל"ממתין לאישור יועץ..." (disabled). אימייל ליועץ: "בנק X מתעניין". יועץ רואה "בנק מעוניין!". | קריטי | ⬜ |
| TC-D11 | בנקאי — התאמות | auto-match — יועץ פועל ראשון (תרחיש ב') | 1. קיים auto-match 2. יועץ לוחץ "מעוניין להגיש" 3. בנקאי → "התאמות" 4. בנקאי רואה כפתור "מעבר לצ'אט ←" 5. לחץ עליו | banker_status=interested. status=closed. ניווט ישיר לצ'אט. שני הצדדים בצ'אט. | קריטי | ⬜ |
| TC-D12 | בנקאי — התאמות | best match per case | 1. לבנקאי יש 2 matches על אותו תיק (אחד pending, אחד closed) 2. כנס להתאמות | מוצג רק ה-match עם status=closed (rank גבוה יותר). | גבוה | ⬜ |

# ה. מנגנון Matching

| מזהה | מודול | תרחיש | צעדי בדיקה | תוצאה מצופה | עדיפות | סטטוס |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TC-E01 | Matching | auto-match — אישור תיק | 1. Admin מאשר תיק 2. בדוק טבלת matches בDB | matches נוצרו לכל תיאבון תואם עם score. | קריטי | ⬜ |
| TC-E02 | Matching | auto-match — אישור תיאבון | 1. Admin מאשר תיאבון 2. בדוק matches בDB | matches נוצרו לכל תיק פתוח תואם. | קריטי | ⬜ |
| TC-E03 | Matching | חסימת matching על תיק נדחה | 1. Admin דוחה תיק 2. בדוק matches בDB | לא נוצרו matches חדשים על תיק נדחה. | קריטי | ✅ |
| TC-E04 | Matching | score — LTV | 1. תיק LTV 70% 2. appetite max_ltv 75% | score += 25. | גבוה | ⬜ |
| TC-E05 | Matching | score — סכום | 1. תיק min 2M 2. appetite min_loan 1.5M | score += 25. | גבוה | ⬜ |
| TC-E06 | Matching | score — סוג לווה | 1. תיק שכיר 2. appetite כולל שכיר | score += 20. | גבוה | ⬜ |
| TC-E07 | Matching | score — אזור | 1. תיק ירושלים 2. appetite כולל ירושלים | score += 15. | גבוה | ⬜ |
| TC-E08 | Matching | מכפיל appetite גבוה | 1. appetite_level = "high" | score × 1.3. | בינוני | ⬜ |
| TC-E09 | Matching | מכפיל appetite נמוך | 1. appetite_level = "low" | score × 0.7. | בינוני | ⬜ |
| TC-E10 | Matching | סף מינימום 40 | 1. תיק עם score מחושב 35 | match לא נוצר. | גבוה | ⬜ |
| TC-E11 | Matching | מניעת כפילויות | 1. הרץ matching פעמיים | ON CONFLICT מונע כפילויות. | גבוה | ⬜ |

# ו. בדיקות אימיילים

| מזהה | מודול | תרחיש | צעדי בדיקה | תוצאה מצופה | עדיפות | סטטוס |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TC-F01 | אימייל | תיק אושר → יועץ בלבד | 1. Admin מאשר תיק | יועץ מקבל "התיק שלך אושר". בנקאי לא מקבל. | קריטי | ✅ |
| TC-F02 | אימייל | תיק נדחה → יועץ בלבד | 1. Admin דוחה תיק | יועץ מקבל "תיקך נדחה". לא נשלח "אושר". | קריטי | ✅ |
| TC-F03 | אימייל | auto-match → יועץ בלבד | 1. Admin מאשר תיק עם תיאבון תואם | יועץ מקבל "נמצאה התאמה פוטנציאלית". בנקאי: Badge בלבד. | קריטי | ✅ |
| TC-F04 | אימייל | בנקאי מביע עניין → יועץ | 1. בנקאי לוחץ "הצע התאמה" | יועץ מקבל "בנק X מתעניין". נושא שונה מ-auto-match. | קריטי | ✅ |
| TC-F05 | אימייל | יועץ אישר → בנקאי בלבד | 1. יועץ לוחץ "אשר ועבור לצ'אט" | בנקאי מקבל "יועץ אישר". יועץ לא מקבל. | קריטי | ✅ |
| TC-F06 | אימייל | תיאבון אושר → בנקאי | 1. Admin מאשר תיאבון | בנקאי מקבל "אות התיאבון שלך אושר". לא נשלח על דחייה. | קריטי | ✅ |
| TC-F07 | אימייל | תיאבון נדחה → בנקאי | 1. Admin דוחה תיאבון | בנקאי מקבל "אות התיאבון שלך נדחה". לא נשלח "אושר". | קריטי | ✅ |
| TC-F08 | אימייל | Admin לא מקבל אימיילים | 1. הרשם 2. הגש תיק 3. יצור תיאבון | Admin לא מקבל אימייל. Badge בלבד. | קריטי | ⬜ |
| TC-F09 | אימייל | ללא שליחה כפולה | 1. Admin אשר תיאבון ← בדוק תיבת בנקאי | אימייל אחד בלבד. לא כפול. | קריטי | ✅ |

# ז. Chat וזמן אמת

| מזהה | מודול | תרחיש | צעדי בדיקה | תוצאה מצופה | עדיפות | סטטוס |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TC-G01 | Chat | פתיחת Chat — שידוך רגיל | 1. שני הצדדים הביעו עניין 2. לחץ "מעבר לצ'אט" | Chat נפתח. status=closed. | קריטי | ✅ |
| TC-G02 | Chat | פתיחת Chat — פנייה ישירה מיועץ | 1. יועץ → "שוק תיאבון" 2. לחץ "צור קשר" 3. שלח הודעה 4. בדוק אצל בנקאי | Chat נפתח. הודעה מתקבלת אצל בנקאי. שיחה מופיעה אצל שני הצדדים. | קריטי | ✅ |
| TC-G03 | Chat | חסימת Chat לפני שידוך | 1. נסה /chat/[matchId] כשstatus=pending | מסך שגיאה מתאים. | קריטי | ✅ |
| TC-G04 | Chat | כותרת יועץ | 1. יועץ פותח Chat | Header: "בנק X — סניף Y". | גבוה | ✅ |
| TC-G05 | Chat | כותרת בנקאי — תיק רגיל | 1. בנקאי פותח Chat על תיק | Header: "תיק ₪XM–₪YM ¦ אזור". | גבוה | ✅ |
| TC-G06 | Chat | כותרת בנקאי — פנייה ישירה | 1. בנקאי פותח Chat מפנייה ישירה | Header: "פנייה ישירה — שם הבנק". | גבוה | ✅ |
| TC-G07 | Chat | Realtime | 1. פתח Chat ב-2 טאבים 2. שלח הודעה מטאב 1 | הודעה מופיעה בטאב 2 תוך שניה. | קריטי | ✅ |
| TC-G08 | Chat | הגנה — גישה לChat זר | 1. נסה /chat/[match_id של אחר] | 403 / Redirect. | קריטי | ⬜ |

# ח. אבטחה ו-RLS

| מזהה | מודול | תרחיש | צעדי בדיקה | תוצאה מצופה | עדיפות | סטטוס |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TC-H01 | RLS | יועץ לא מאושר — חסימה | 1. הרשם 2. נסה להגיש תיק | 403. מסך "ממתין לאישור". | קריטי | ⬜ |
| TC-H02 | RLS | בנקאי לא מאושר — חסימה | 1. הרשם 2. נסה ליצור תיאבון | 403. מסך "ממתין לאישור". | קריטי | ⬜ |
| TC-H03 | RLS | בידוד תיקים | 1. כנס כיועץ A 2. API עם case_id של יועץ B | 0 שורות מוחזרות. | קריטי | ⬜ |
| TC-H04 | RLS | אנונימיות יועץ | 1. בנקאי → שוק פתוח 2. בדוק נתוני תיק | אין שם יועץ בנתונים. | קריטי | ⬜ |
| TC-H05 | RLS | רק Admin מאשר | 1. כנס כיועץ 2. PATCH is_approved=true | 403. | קריטי | ⬜ |
| TC-H06 | RLS | הגנה על messages | 1. כנס כיועץ A 2. שלח הודעה ל-match של B | 403. | קריטי | ⬜ |
| TC-H07 | אבטחה | מחיקת משתמש מלאה | 1. Admin דוחה משתמש 2. בדוק auth.users | נמחק מ-profiles וגם מ-auth.users. | קריטי | ✅ |
| TC-H08 | אבטחה | Webhook secret | 1. שלח webhook ללא x-webhook-secret | 401 Unauthorized. | קריטי | ⬜ |

# ט. צ'קליסט רגרסיה — לפני כל Deploy

| ✓ | בדיקה | קובץ / מקום | סטטוס |
| --- | --- | --- | --- |
| ☐ | Auth: כל תפקיד מגיע לדשבורד הנכון | useAuth.tsx | ⬜ |
| ☐ | Admin: אישור תיק → auto-match + אימייל ליועץ | notify-advisor-case-approved | ⬜ |
| ☐ | Admin: דחיית תיק → אימייל ליועץ (לא "אושר") | notify-advisor-case-rejected | ✅ |
| ☐ | Admin: דחיית משתמש → נמחק מ-auth.users | delete-user Edge Function | ✅ |
| ☐ | Admin: אישור תיאבון → אימייל לבנקאי (לא על דחייה) | notify-banker-appetite-approved | ✅ |
| ☐ | Admin: דחיית תיאבון → אימייל לבנקאי | notify-banker-appetite-rejected | ✅ |
| ☐ | יועץ: תיק לא מאושר/נדחה לא מופיע בהתאמות | useMatches.tsx + Matches.tsx | ✅ |
| ☐ | יועץ: "אשר ועבור לצ'אט" — ניווט ישיר | Matches.tsx handleInterestAndChat | ✅ |
| ☐ | יועץ: "צור קשר" בשוק תיאבון — פותח צ'אט | AdvisorMarket.tsx + express_interest_in_appetite | ✅ |
| ☐ | יועץ: שיחות "צור קשר" מופיעות ב"שיחות" | useMatches.tsx advisor_id filter | ✅ |
| ☐ | בנקאי: "הצע התאמה" → disabled + נשמר אחרי רענון | BankDashboard.tsx expressedCases | ✅ |
| ☐ | בנקאי: auto-match → "הצע התאמה" מעדכן match קיים | express_interest_in_case SQL | ✅ |
| ☐ | בנקאי: תיאבון נדחה → badge "נדחה" אדום | appetite component + dashboard | ✅ |
| ☐ | בנקאי: תיקים נדחים לא מופיעים בהתאמות | useMatches.tsx banker filter | ✅ |
| ☐ | בנקאי: matches ללא תיק לא מופיעים בהתאמות | Matches.tsx BankMatchesView filter | ✅ |
| ☐ | Matching: לא רץ על תיק נדחה | run_matching_for_case SQL | ✅ |
| ☐ | Chat: נפתח רק כש-status=closed | Chat.tsx | ✅ |
| ☐ | Chat: תומך ב-case_id=NULL | Chat.tsx cases!left + RLS | ✅ |
| ☐ | אימיילים: ללא שליחה כפולה | webhooks — לא כפולים | ✅ |
| ☐ | Console: אין שגיאות אדומות | DevTools Console | ⬜ |

# י. סיכום

| מודול | סה"כ | קריטיים | עברו ✅ | נכשלו ❌ | הערות |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Auth | 9 | 6 | 0 | 0 | טרם נבדק |
| Admin | 8 | 7 | 3 | 0 | B05, B06, B07 עברו |
| יועץ — תיקים | 5 | 3 | 4 | 0 | C02-C05 עברו |
| יועץ — התאמות + שוק | 8 | 5 | 5 | 0 | C06-C08, C11-C13 עברו |
| בנקאי — תיאבון | 5 | 3 | 1 | 1 | D03 עבר, D05 ממתין |
| בנקאי — שוק + התאמות | 7 | 5 | 4 | 0 | D07-D09 עברו |
| Matching | 11 | 4 | 1 | 0 | E03 עבר |
| אימיילים | 9 | 9 | 8 | 0 | F01-F07, F09 עברו |
| Chat | 8 | 5 | 6 | 0 | G01-G07 עברו |
| אבטחה | 8 | 8 | 1 | 0 | H07 עבר |
| סה"כ | 78 | 55 | 33 | 1 | 33/55 קריטיים עברו |

נדרש: להשלים בדיקות E01-E11, H01-H08, A01-A09 לפני פיילוט.

TC-D05 (כפתור עריכה על תיאבון) — ממתין לתיקון.

BranchMatch MITP v2.1 | מרץ 2026 | עודכן עם תוצאות בדיקות אמיתיות

תאריך ביצוע: _______________ | גרסה נבדקת: _______________ | בדק: _______________